Дорожная карта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели | Задачи | Срок | Ответственный | Подпись |
| 1. Выбор ресурсов | 1. Отбор перечневых олимпиад по английскому языку | 07.04.2022 | Тронина Екатерина Алексеевна |  |
| 1. Выбор API для работы с Telegram | 10.04.2022 | Рекалов Артём Олегович |  |
| 1. Подготовка материалов | 1. Подбор заданий для подготовки из архивов прошлых лет | 15.04.2022 | Тронина Екатерина Алексеевна |  |
| 1. Создание обобщённой ведомости проведения туров олимпиад | 20.04.2022 | Тронина Екатерина Алексеевна |  |
| 1. Разработка бота | 1. Написание каркаса | 01.05.2022 | Рекалов Артём Олегович |  |
| 1. Создание индивидуальных разделов для каждой олимпиады | 05.05.2022 | Рекалов Артём Олегович |  |
| 1. Загрузка и подключение материалов | 10.05.2022 | Рекалов Артём Олегович |  |
| 1. Создание базы данных |  | Рекалов Артём Олегович |  |
| 1. Создание ORM модели и подключение к базе данных | 15.05.2022 | Рекалов Артём Олегович |  |
| 1. Создание функции оповещение перед началом олимпиады (регистрация, отборочный тур, заключительный тур) | 19.05.2022 | Рекалов Артём Олегович |  |
| 1. Подготовка приветственных и пояснительных текстов к боту | 20.05.2022 | Рекалов Артём Олегович |  |
| 1. Размещение бота и его реклама | 1. Хостинг бота на GitHab’e | 21.05.2022 | Рекалов Артём Олегович |  |
| 1. Создание рекламного поста в VK | 31.05.2022 | Тронина Екатерина Алексеевна |  |